启东市水务有限公司办公室室内装饰设计

招 标 文 件

（资格后审）

项目编号：

招 标 人：启东市水务有限公司

代理机构：南通东洲工程项目管理有限公司

日    期：二O一九年三月二十八日

目   录

- 招标公告

- 投标须知

- 投标函

四、授权委托书

五、法定代表人身份证明

六、资格审查标准

七、合同

八、技术资料（图纸、设计任务书）

一、工程建设项目招标公告

1、启东市水务有限公司的启东市水务有限公司办公室室内装饰设计已经批准建设，工程所需资金来源为自筹。现决定对该项目进行公开招标，择优选定承包人。

2、南通东洲工程项目管理有限公司具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况

（1）工程地点：启东市南苑西路1168号国动产业园1幢2楼

（2）工程规模：建筑面积约为1400㎡。

（3）设计周期：7日历天，其中，方案设计：2日历天；扩初设计：2日历天；施工图设计：3日历天。具体要求详见招标文件。

（4）质量要求：提交的设计文件应符合国家、省、市有关行业主管部门制定的规划、设计标准、规范、规程、规定，并通过建设行政主管部门的施工图审查。

4、招标内容：包括但不限于给排水、电气照明、空调通风、消防、智能化、弱电等内容专业系统的方案设计（包括方案优化设计）、扩初设计、施工图设计、概算编制以及施工过程中的后续服务等全部工作。

每位投标人均可申请参与以上工程的的投标。投标人的资格审查采取资格后审方式。

5、申请人应当具备的主要资格条件

（1）企业资质要求：具备建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质，同时投标人还应具有有效的消防设施专项工程设计乙级及以上资格。

若投标人不具备消防设施专项工程设计乙级及以上资格，则应将消防设施专项工程设计工作内容进行分包，分包人须具有消防设施专项工程设计乙级及以上资质。

（2）拟派项目负责人资质等级：具有中国建筑装饰协会颁发的室内建筑师证书或相应级别的中级工程师职称

6、以下条件属于资格后审的必要条件

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及因设计原因造成重大工程质量等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质类别、等级和项目负责人的资质等级满足招标公告要求；

（5）资格审查材料中的内容必须真实，若提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示；

（6）拟派项目负责人为投标企业正式人员；

7、招标文件的获取

有意者请于公告期在启东市自来水公司官网

（http://www.qdzls.com）自行下载获取招标文件资料。

8、投标申请人如有任何疑问的，在 2019 年 3 月 31 日 17 时前向招标人提出澄清要求，以书面形式送到招标人处，招标人经整理后在2019 年  4 月 1 日 17 时前在启东市自来水公司官网（http://www.qdzls.com）上公布。

9、各投标申请人须于2019年 4 月 3 日 15 时 00 分前，将投标文件提交至开发区科创大楼717会议室，迟到的投标文件将被拒绝，并在2019年 4月 3 日 15 时 00 分开标。报名费为人民币300元，在开标当日收取，无论何种原因报名费不退。

10、招标人地址：启东市水务有限公司

联系人：方金妹      联系电话：13773721172

11、招标代理机构地址：启东市和平中路808号（景都大厦五楼）

联系人：张娟娟      联系电话/传真：0513-83302829

本公告发布时间为2019年3月28日至2019年4月3日

招 标 人：启东市水务有限公司

招标代理机构：南通东洲工程项目管理有限公司

2019年3月28日

二、建设工程投标须知

一、工程概况

1、工程名称：启东市水务有限公司办公室室内装饰设计

2、工程地点：启东市南苑西路1168号国动产业园1幢2楼

3、工程规模：建筑面积约为1400㎡；

4、设计周期：7日历天，其中，方案设计：2日历天；扩初设计：2日历天；施工图设计：3日历天。

5、质量要求：提交的设计文件应符合国家、省、市有关行业主管部门制定的规划、设计标准、规范、规程、规定，并通过规划行政主管部门的审查。

6、招标范围：包括但不限于给排水、电气照明、空调通风、消防、智能化、弱电等内容专业系统的方案设计（包括方案优化设计）、扩初设计、施工图设计、概算编制以及施工过程中的后续服务等全部工作。

7、资金来源:自筹。

8、报价方式：固定总价报价。

9、投标有效期：为45日历天（从投标截止之日算起）。

10、投标担保：投标人必须在开标前提交投标保证金0.16万元后方可参加投标，开标后，中标人的投标保证金转为履约保证金（履约保证金金额：0.8万元，差额部分在签订合同前由中标人缴纳至招标人指定账户），其余投标人当场退还。投标保证金以现金形式单独密封后递交。

11、踏勘现场、投标答疑：

(1)投标人若对本工程有任何疑问，可向招标人提出澄清要求。

(2)踏勘方式：自行踏勘

踏勘地点：启东市

12、开标时间及开标地点：2019年4月 3日15 时00分至开发区科创大楼717会议室。参加开标会议的投标人的法定代表人或授权委托人随带本人身份证原件、法人身份证明文件原件或法人授权委托书（如有委托）原件、资格审查材料原件、投标保证金（银行汇票）及所有投标文件密封后于2019年4 月 3日15 时 00分前交至开发区科创大楼717会议室，迟到的投标文件将被拒绝。

三、投标人资格要求

1、参加投标的施工单位必须具备建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工二级以上资质；

- 拟派项目负责人资质等级：具有中国建筑装饰协会颁发的室内建筑师证书或相应级别的中级工程师职称

四、其它要求

1、付款方式：设计费分阶段支付，完成施工图设计，且经审图合格后付合同价的80%；完成合同范围内的全部内容，余款待施工竣工验收合格后一次性付清，利息不计。履约保证金在工程施工竣工验收合格后退还（利息不计）。

2、招标方式：公开招标、资格后审。

五、评标办法（价格单因素评标法）

（一）评标程序

①资格审查文件的开标及评标—②商务标的开标及评标—③宣布前三名中标候选人。

（二）资格审查：

所有符合投标文件要求的投标人全部进入资格评审，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，方可参加下阶段的开标及评标。

（三）、商务标评分

1、本项目总设计及勘察费用招标控制价:9.5万元 。

2、确定有效报价：投标报价小于招标控制价的为有效报价，投标报价大于或等于招标控制价的作废标处理。

（四）确定中标候选人

参加商务标评标的各投标人的投标文件必须满足本工程招标文件要求，并采取下列办法确定中标候选人：

有效报价中投标报价最低者为第一中标侯选人，中标价为其投标报价，投标报价次低者为第二中标侯选人，中标价为其投标报价，以此类推。如有效报价中最低投标报价相同，则由招标人抽签确定中标候选人。

- 本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应当依法重新招标或者评标。

六、投标费用

投标报名费为300元，投标人开标前以现金形式缴纳，收后不退。投标人应承担其编制投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

七、投标文件的组成：①资格审查材料（详见资格后审审查标准）；②投标报价表；③投标保证金（单独密封）。投标文件均需加盖投标单位公章，招标文件提供格式的，投标人应当按照招标文件提供的文件格式及要求编制投标文件。上述①—③项须分开密封，并在封口处加盖单位公章，并在规定的时间递交至指定地点，否则视为无效。投标文件装订成册一正一副。

八、合同的签订：中标候选人确定后，招标人将中标结果在启东市自来水公司官网（http://www.qdzls.com）公示，三天内无异议的，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出3日内，招标人与中标人签订书面合同，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标方有充分理由废除中标，并没收投标保证金。

启东市水务有限公司

2019年3月28日

三、报   价   单

| 项目名称 | 启东市水务有限公司办公室室内装饰设计 |
| --- | --- |
| 投标单位 |  |
| 投标时间 |  |
| 投标报价 | 大写： |
|  | 小写： 元 |
| 投标报价说明： 1、本工程总设计及勘察费用招标控制价为95000元，报价内容以打印为准，手写无效。 2、投标报价在招标控制价以下的报价为有效报价； 3、投标报价精确到小数点后两位，单位为元； |  |
| 投标人（盖法人章）： 法定代表人或代理人（签字）： |  |

四、授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系

(投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                    (招标人名称)的                 投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           身份证号码：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：    年    月    日

五、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：        年     月     日

姓名：           （法定代表人亲笔签字） 性别：      年龄：      职务：        系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （盖单位章）

年      月      日

六、资格后审审查标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质类别等级 | 具有建筑装饰设计专项乙级及以上资质或者具有建筑装饰装修工程设计与施工二级以上资质 | 企业资质证书（副本） |
| 3 | 拟派的项目设计负责人 | ①中国建筑装饰协会颁发的室内建筑师或相应级别的中级工程师；②6年以上的设计工作经历。 | ①中国建筑装饰协会颁发的室内建筑师证书或相应级别的中级技术职称证书；②6年以上的设计工作经历证明。 |
| 4 | 拟派项目负责人养老保险缴费证明 | 投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前一年内连续三个月（含）以上的养老保险缴费证明复印件，注册不到四个月的新公司以注册之日之后至今（开标日）的养老保险缴费证明复印件（不少于二个月） | 养老保险缴费证明（必须体现姓名）； 由当地社保机构出具，并加盖印章，如已实行网上直接打印的地区，可提供网上打印的彩色材料，但必须注明查询的网址及查询方式。 |
| 备注： （1）若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。 （2）上述1-4项须提供复印件，并在复印件上加盖单位公章；同时提供所有复印件的原件查验，否则，资格审查不通过。 （3）上述任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。 |  |  |  |

七、合同格式

设计合同

工程名称：______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号：______________________________

证书等级：______________    ____________

发包人：________________________________

设计人：________________________________

签订日期：________________________    __

发 包 人：

设计人：                                
　　发包人委托设计人承担                      方案设计（包括方案优化设计）、扩初设计、施工图设计、编制概算等工作内容。经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3本工程招标文件。

第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资等详见设计任务书。

第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 以发包人移交的书面清单为准。

- 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

提供设计成果文件不少于五套、方案设计图不少于五套（含整体效果图、每幢建筑物的正立面及背立面效果图）；提供扩初设计图不少于六套；提供施工图不少于十八套；满足相关报批的图纸。

本合同设计收费为       万元（￥：     元）人民币。

本项目合同价包括完成本工程方案设计[包括方案初步完善设计（如有）、方案优化设计]、扩初设计、施工图设计、概算编制、消防设计通过消防机构审核，所涉及的所有费用列入投标报价中，工程结算时不作任何调整。后续服务的成本、管理费、利润、税金、开办费、风险费、规费等所有费用，最终结算时合同价不做调整。

第六条　双方责任

（1）发包方责任

①发包方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责，发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。

发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。

②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或将所提交资料做较大修改，以致设计方需返工时，在方案阶段乙方免费修改2次，在初步设计阶段的局部变更乙方免费修改1次，其余变更双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费。

③对设计方为发包方所做的各项设计工作，发包方应按本合同约定收费计算方法及支付方式支付设计费。

④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计方能够做到，发包方应根据设计方提前投入的工作量，向设计方支付赶工费。

⑤发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件（现场办公桌椅、电源、网络），其余设计方自理。

（2）设计方责任

（1）设计方应按国家技术规范、标准、规程及设计任务书、发包方提出的其他设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格、符合设计深度要求、符合设计投资控制要求的设计文件，并对其负责。

（2）方案优化设计、完善方案设计、扩初设计、施工图设计：设计文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰，整个设计文件应经过严格的校审，经各级设计人员签字后，方能提出。设计文件深度在达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）规定的同时，方案设计文件应满足方案报审的需要；初步设计应满足：a.能据以编制工程概算；b.能据以编制工程量清单；c.满足报批要求。施工图设计文件的深度应满足以下要求：a．能据以编制施工图预算；b．能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；c．能据以进行施工和安装；d．能据以进行工程验收；e.满足报批要求（尤其指满足人防、消防报批要求),施工图中不得含有二次设计字样）。

（3）施工图设计后续服务（含技术服务）：

a.设计过程中配合与协调；

b.若图纸需要变更应及时提供服务；

c.常驻代表应有能力及时处理施工过程中遇到的问题；

d.工程招标、材料设备采购阶段的技术资料的提供。

（4）设计合理使用年限为   年。

（5）设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件，且图纸电子文件不得固化，应可以编辑修改（图纸电子文件不作为法定的技术依据）。

（6）设计方交付设计资料及文件后，应按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充，保证设计文件的质量符合有关标准并能顺利通过政府有关部门的审批。设计方同意在设计文件交付发包方后，按发包方通知的时间，到甲方指定地点，负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

（7）对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，配合发包方的采购计划，按时提交技术指标以及材质、颜色、档次、品牌等的咨询建议，并参与招标技术文件讨论、答疑等工作。设计方不得指定生产厂、供应商。除发包方需要设计方配合加工定货时，所需费用由发包方承担外，上述工作的费用已包含在本合同项下的设计费内。

（8）对于发包方根据工程实际，需另行指定智能、空调等任何第三方专项设计和专用设备时，设计方有责任作为技术总平台，主动与第三方联系，汇总平衡、综合与设计方有关联的技术接口，管线走向，参数匹配等设计技术工作，并补充、调整各有关专业的图纸，并对需要审核签证的技术文件进行审核签证。

（9）设计方应按招标文件规定指定或委派设计人员（人员名单见附件）负责或参与本项目的设计，设计方未经发包方书面同意不得变更其本工程项目负责人和各专业负责人。根据招标文件要求，设计方应在施工图审查和施工阶段必须派驻现场设计代表一名，协助发包方解决设计与施工问题，所需费用已包含在本合同项下的设计费内。设计方在本合同签订时应向发包方提供承担本合同项下设计服务并经发包方认可的设计人员名单（乙方提供的设计团队名单将作为本合同的附件之一），设计方应根据发包方需要提供全过程的现场设计服务，并指定总设计师（项目负责人）和现场负责人员。上述设计方指定的总设计师及设计人员，一经发包方确认，设计方不得擅自变更和/或撤换,如发现设计方不得擅自变更和/或撤换,则每变更和/或撤换1名扣除设计费总额的2%；但如发包方认为设计方派驻施工现场的设计人员不称职，将有权要求更换,同时按每名扣除设计费总额的2%。

除招标文件及本条要求设计方提供的派驻现场设计代表外，发包方另行要求设计方增派专人长期留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

（10）设计方应保护发包方的知识产权，不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包方造成经济损失，发包方有权向设计方索赔。

（11）设计方还应按照设计任务书要求，提供如协助发包方提交设计图纸报送政府有关部门审批等服务。

注：设计方在设计的各阶段均应向发包人及相关部门汇报，汇报过程中尽量用简单、通俗的语言来汇报（提供立体效果图的实物版及电子版，并且要形象化）。

⑿若设计方不具备消防设施专项工程设计乙级及以上资格，则应将消防设施专项工程设计工作内容进行分包，并提供投标时拟分包的具有消防设施专项工程设计乙级及以上资质的单位的相关资料，必须经发包方书面同意，合同范围内的所有权利、责任、义务仍有中标单位负责。否则造成的一切损失均由中标单位承担。

第7条  违约责任

（1）在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，设计方已开始设计工作的，发包方应根据设计方已完成的某一设计阶段的实际工作量结算支付该阶段设计费。发包方支付上述费用的前提条件是设计方已将其在收到发包方终止或解除合同通知前业已完成的全部设计成果提交给发包方。

（2）发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担逾期未支付金额千分之二的逾期违约金。发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时，发包方均按第7条第（1）款的相关规定支付设计费。

（3）设计方对设计资料及文件出现的错漏碰缺等设计质量问题负责修改或补充。由于设计方上述错误造成工程质量事故损失，设计方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，还应根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金。

（4）因设计方延误，未按本合同第4条规定的设计资料及设计文件交付时间提交设计资料及文件时，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二（发包方可从应付设计费中扣除）。

（5）因设计方侵犯第三方的专利权、版权、工业设计权或其它知识产权而引起的任何责任均应由设计方承担；造成发包方损失的，还应赔偿发包方损失，包括发包人应诉及聘请律师的费用等。

（6）设计方未按合同的约定组成发包方认可的设计人员班子，则发包方可按设计费用总额的3%～5%，在应支付设计方的设计费中予以扣除；同时设计方必须按合同约定及时调整设计人员班子，并报发包方认可。

（7）设计方未经发包方同意而擅自委托分包设计的行为，经发包方指出应立即予以改正；如擅自分包造成发包方损失的，设计方还应就其擅自分包行为按《中华人民共和国合同法》的有关规定承担相应的违约责任。

（8）设计方的设计必须在设计任务书的控制估算范围内开展限额设计，不得超过限额标准，如经第三方评估概算或预算超出限额范围，本阶段设计成果无效。由设计方原因提出的设计变更应控制在项目总投资的5%以内，如超出范围的，设计方应承担相应责任。

第8条  其他相关事宜

（1）设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计方负责向有关出版部门购买，并承担费用。发包方要求设计方超过本合同第4条规定的份数提供设计资料及文件的，设计方仅有权向发包方收取工本费。

（2）设计方提供的服务和设计进度无法满足第6条第（2）款要求时，发包方有权指定第三方设计单位作为施工图设计分包单位进行施工图设计，相应施工图费用按照招标约定在设计方总设计费中予以扣除。

（3）发包方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包方支付。

（4）发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

（5）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

第9条  合同文件及解释顺序

9.1下列文件将构成发包方和设计方之间的合同文件，且所列的每份文件均应视为本合同不可分割的组成部分来进行解释：

(1) 建设工程设计合同；

(2) 中标通知书；

(3) 设计任务书；

(4) 合同附件，包括：

a.经优化后的中标设计方案及其它相关文件；

b.设计进度计划；

c.设计人员名单及资质；

d.双方经协商达成的其它补充协议。

9.2优先顺序

一旦合同文件之间出现意思含混或矛盾之处，则应以上述第9.1条所示各文件的排列顺序为优先顺序进行解释。

9.3双方有关设计的商洽、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第10条 争议纠纷解决方式

本合同发生争议时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意提交发包方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第11条 其他

（1）本合同一式           份，发包方           份，设计方           份。

（2）本合同经双方签章后生效。

（3）本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

（4）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包方名称：                           设计方名称：

（盖  章）                             （盖  章）

法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                    委托代理人：（签字）

住     所：                            住     所：

邮政编码：                             邮政编码：

电     话：                            电     话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

建设行政主管部门备案：                 鉴证意见：

（盖  章）                            （盖  章）

备 案 号：                             经 办 人：

备案日期：    年   月   日             鉴证日期：    年   月   日

- 设计任务书

1设计定位：

室内装饰装修设计要体现创新、和谐、大方、现代、亮丽、休闲的风格；布局合理，功能齐全，主格调明快大方，风格统一，点线面协调，色彩、造型和谐，彰显时代创新气息。

2设计原则：

（1）合理定位原则：设计方案应充分理解和深化原规划建筑设计理念，对整体功能规划，根据设计人的理念结合招标人的需求进行调整深化；室内设计应进一步合理定位，精心布置，经济实用和大气典雅相结合；美观、大方，彰显时代特征。

（2）以人为本原则：设计方案应体现以人为本的原则，要求更加科学地考虑平面布局与交通流线组织，充分满足接待服务要求、客户使用要求、运行管理要求。各项设施功能人性化，视觉和谐，使用方便。

（3）环保节能原则：设计拟采用各种装饰材料必须健康环保，对应要求的施工工艺也要避免产生室内污染的隐患；同时应充分利用自然采光、通风，采用合理有效的措施，尽力降低能源消耗，体现绿色环保和节能观念，满足可持续发展的需要。

（4）和谐创新原则：设计应与原建筑空间、气候环境、当地人文等有机融合，将当代设计理念和技术创新结合在一起。进一步细化原建筑功能分区，充分利用新概念、新材料、新工艺、新技术，体现完美统一、和谐创新。

（5）节约原则：设计所用材料既要考虑高档，体现工艺精致，又要绿色环保和投资规模的合理性；控制本项目的施工成本，兼顾以后的运营成本；在满足设计效果的基础上始终坚持节约的原则。

（6）原创性原则：设计方案要充分体现原创性，不得拷贝和抄袭其他项目。

（7）符合相关规范原则：设计方案满足相关消防、安全等要求。

3设计要求：

（1）室内装饰装修设计：

所有室内区域的内装修设计，包括天、地、墙、门、隔墙、家俱（含空调、电视等电器设备及健身器材、椅子、沙发等可移动家具等）及卫生洁具的设计；

（2）装修配套设计

包括但不仅限于活动家俱、洁具、灯具选型装饰材料样板、窗帘布艺、盆景、门五金、门、门锁、卫生间五金、门牌标志、室内陈设等的设计并提供物料表，满足招标及编制标底的深度要求。

（3）根据装修标准及使用功能提出卫生洁具、强弱电、通风空调、给排水、消防的设计。

包括但不仅限于：1）综合布置天花图（包括灯具、风口、烟感、喇叭、喷淋等机电的定位）；2）强弱电开关插座面板的定位；3）弱电出线口的定位；4）消防设计相关要求（如：防火分区、防火门、防火通道、消防排烟楼梯设置要求）；5）空调风口的送风型式、空调开关定位；6）卫生洁具节水控制要求等等。

（4）设计方案中应注意做到：标明设计尺寸，使用新材料或新方法的效果说明；提供每个项目文字说明、效果图。

图纸（如有另附）